附件1：

良田镇现代农业产业融合示范园二期有机农业示范基地建设项目实施方案

一、项目名称：良田镇现代农业产业融合示范园二期有机农业示范基地建设项目

二、项目类别：产业发展项目

三、项目建设性质：新建

## 四、项目建设地址：金凤区良田镇光明村示范园区

## 五、项目监管单位：金凤区乡村振兴局

六、项目主管单位：良田镇人民政府

七、项目建设规模及主要内容

在已建成的良田镇现代农业产业融合示范园区建设（一期）现代有机农业示范基地项目基础上，计划实施二期项目，新建附属设施棚1座，配套完善园区有机农业示范基地水肥一体化智能设施，完善有机蔬菜示范基地生产道路、排水等基础配套设施。

八、项目资金概算及资金筹措

## 项目总投资概算360万元。资金来源为乡村振兴衔接资金。

九、项目建设时间安排

## 项目预计于2024年建成并投入使用。

十、项目运营机制

 项目主要由村上报，镇审核，良田镇牵头相关职能部门，争取政府财政支持，金凤区审核完成工作备案，按计划实施。

十一、项目绩效分析

项目园区内的连体温棚全面实现水肥一体化，配套率达到100%，提升现代农业管理的科技化、智能化水平。本项目成功拓展生产区域，新增范围达到2.5公里，进一步完善园区设施，新建1座附属设施棚。用3个月时间完成项目建设，充分展示了项目团队的专业素养和高效执行力。本项目惠及农户（含已脱贫户）数量超过100户，同时创造了不少于20个固定就近的就业岗位，为当地经济发展与农民增收做出了积极贡献。受益农户对本项目的满意度达到95%以上。