附件3：

良田镇现代农业产业融合示范园设施温棚建设项目实施方案

## 一、项目名称：良田镇现代农业产业融合示范园设施温棚建设项目

二、项目类别：产业发展项目

三、项目建设性质：新建

## 四、项目建设地址：金凤区良田镇光明村示范园区

## 五、项目监管单位：金凤区乡村振兴局

六、项目主管单位：良田镇人民政府

七、项目建设规模及主要内容

用于良田镇光明村工厂化育苗基地四期建设项目西侧(距离产业四期温室西山墙4米)，高压输电线路两侧建设84米\*18米拱棚16栋，100米\*18米拱棚4栋，共设施计建设拱棚20栋合计31392㎡。

八、项目资金概算及资金筹措

## 项目总投资概算602万元。资金来源自治区衔接资金130万包括壮大村集体任务资金30万元，其他资金472万为第一批已安排的少数民族发展资金300万元，良田镇剩余钢架设计测算172万元。

九、项目建设时间安排

## 项目预计于2024年建成并投入使用。

十、项目运营机制

项目主要由村上报，镇审核，良田镇牵头相关职能部门，争取政府财政支持，金凤区审核完成工作备案，按计划实施。

十一、项目绩效分析

## 项目确保水肥一体化配套率达到100%，生产范围扩展至2.5公里，新建的附属设施棚1座，进一步完善了园区的服务设施。该项目的建设周期控制在三个月内，确保项目的高效推进和高质量完成。项目实施后，预计将惠及超过100户的受益农户（含已脱贫户），同时还将为当地提供不少于20个就近的固定就业岗位，有效促进当地经济发展和社会稳定。项目团队高度重视农户满意度，通过科学规划和精细管理，确保项目收益农户满意度达到95%以上。