附件1：

良田镇华琳源年产5000吨无抗鸡蛋优质蛋鸡养殖基地技改扩建二期项目方案

## 一、项目名称：良田镇华琳源年产5000吨无抗鸡蛋优质蛋鸡养殖基地技改扩建二期项目

二、项目类别：产业发展项目

三、项目建设性质：改扩建

## 四、项目建设地址：良田镇林场社区

## 五、项目监管单位：金凤区乡村振兴局

六、项目主管单位：良田镇人民政府

七、项目建设规模及主要内容

2024年主要建设内容为：改造两栋标准化蛋鸡养殖场（现华琳源银川养殖场9号10号鸡舍）。1.现有鸡舍高度加高1米，以达到蛋鸡笼养标准，改建后鸡舍达到94\*15\*5.

2米（原94米＊15米＊4.2米）;2.鸡舍屋顶翻新面积2156㎡;3.原有湿帘改造加装2/3;4.鸡舍原有水电改造，管线长度267米；5.新加鸡舍侧耳辅助房1栋；6.新加鸡舍整体保温设施5156㎡;7.地面处理1500㎡;8.外墙刷新4100㎡。

**八**、项目资金概算及资金筹措

## 项目总投资概算1186万元。其中350万元资金来源为衔接推进乡村振兴补助资金，836万元来源为其他资金。

九、项目建设时间安排

## 项目预计自2024年8月-10月建成并投入使用。

十、项目运营机制

项目主要由村申报，镇审核，良田镇牵头相关职能部门，争取政府财政支持，金凤区审核完成工作备案，按计划实施。

十一、项目绩效分析

项目依托宁夏华琳源农牧有限公司建设，政府投资部分优先形成固定资产，并确权到村集体资产，产生收益，同时协议以下联农带农模式，1.每年定向直接给村集体收入共计30万元；2.每年带动贫苦户养农家土鸡自产自销；3.带动当地玉米种植户直接销售到场。3.每年可向社会提供无抗蛋5000吨，淘汰鸡28万只可实现总收益800万的净利润。4.预计联农带农模式年帮扶贫困户在200户、每户平均带动增收年平均2000元。